实施范围说明

- 物理范围

包括一、二、三车间内产线所有区域，仓储区域包括原辅材料及成品仓库等的所有存储区域。

- 功能范围

包括但不限于生产管理、品质管理（包括中间产品与成品质检等）、设备管理、PMC计划与排程管理、物料流转过程管理、报表及可视化功能、SCADA数采功能、设备数据集成、审计追踪等功能实现，具体如附件：《精华制药MES、SCADA系统用户需求说明》皆需要响应，在本期与后期扩展项目中均需要实现。本期项目需实现与ERP系统接口对接，并预留LIMS、QMS、WMS等系统接口。SCADA系统实现与CCTV系统对接。

三、系统部署

投标软件执行本地部署，永久授权（一次性买断）。

四、方案要求：

1、实施能力：①工期；②实施团队人数与履历；

2、培训支持：①关键用户培训；②IT技术基础运维培训；③IT开发培训；

3、售后支持：①上线现场支持；②售后免费服务支持；③响应服务方式

4、上线切换策略：公司要求尽量减少停产关机时间周期，杜绝因双系统并行造成人员及机台材料的浪费；

5、类似行业技术方案、蓝图及行业最佳实践方案；

6、本期项目具体功能实现的方案，包括但不限于MES（包含设备管理系统）、SCADA、WMS、报表及可视化系统在上述第二章节功能范围中描述的所有功能的实现方案；

7、计算机化系统验证方案；

8、项目可提供的交付物清单，包括但不限于岗位系统操作指南、系统开发文档、系统运维文档；
9、数据备份与灾难恢复方案；
10、项目执行过程中的风险管控及需求变更处理方案；
11、项目执行过程中的沟通与协作体系（甲乙方沟通协作方式，会议制度、时效等）；
12、其他可参考综合评分表要求提供；

13、供应商配合完成网络规划及设备通讯连接方案。